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ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi polegającej na:
Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” na działce 173/2 w m. Borek.
I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe

Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.

Godziny urzędowania: w poniedziałki w godzinach 900-1700, od wtorku do piątku: 
w godzinach 700-1500.

Strona internetowa: www.rzezawa.pl, e-mail: gmina@rzezawa.pl.
Tel.: 14/6858100, 14/6858120, fax 36
II. Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą. 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

Konkurs ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla  zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” na działce 173/2 w m. Borek.
 2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy: 

Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski wraz z koordynowaniem wykonania niezbędnych badań kontrolnych i oceną ich wyników. 

Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się zapewnienie nadzoru nad realizacją wszystkich 

robót budowlanych niezbędnych dla wykonania w/w zadania przez zespół składający się z osób/Inspektorów posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a w tym do kierowania:

- robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

- robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
- w branży drogowej w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 
- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
-stosowne uprawnienia geodezyjne oraz zapewnienie udziału tych osób (w razie potrzeby) w przeglądach i ewentualnych odbiorach robót w okresie gwarancyjnym na wykonane roboty budowlane. 

Koordynator - Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego ma zapewnić swoim Inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego sprawowania nadzoru.

Nadzór inwestorski obejmuje także uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie wykonywania projektu przez wybranego wykonawcę celem weryfikacji i opiniowania projektu pod kątem opisów technicznych przedmiotu zamówienia, zgodności z obowiązującymi przepisami                  i wymaganiami technicznymi. 

2.1. Do zadań nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: 

- przestrzeganie podstawowych obowiązków i uprawnień inspektora oraz przepisów formalno-
prawnych podstawy jego działalności, które określają art.17 i 18 oraz art.25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.290) między innymi: sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania); kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych robót i
wbudowanych wyrobów budowlanych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych; udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania 

- żądanie od kierownika budowy wykonania jego poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych 

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych               w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie (bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska) bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę (istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę). 

- wydawanie poleceń kierownikowi budowy, jednak wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                     z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych lub nie posiadających właściwych atestów                          i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie 

2.2. Do obowiązków nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy:
- dołożenie należytej staranności w celu osiągnięcia zamierzonego przez zleceniodawcę rezultatu 

- szczegółowe zapoznanie się z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, umową na roboty budowlane,
- udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy 

- zapewnienie nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dla poszczególnych robót,          - organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę oraz zapewnienie Zamawiającemu i Wykonawcy projektu i robót budowlanych w każdym czasie kontakt telefoniczny, mailowy lub/i faksowy 

- obecność na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w czasie trwania umowy 
- zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP. 

- udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorach gwarancyjnych 

- sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, które przyjął do opracowania Wykonawca robót 

- w razie zaistnienia potrzeby akceptacja zaktualizowanego harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania 

- kontrola zgodności realizacji robót z harmonogramem, informowanie Zamawiającego o opóźnieniach w realizacji i przerwach w prowadzeniu robót oraz wezwanie Wykonawcy robót budowlanych do przedstawienia programu naprawczego niwelujące niezgodności, zatwierdzenie go i kontrola jego wykonania 

- opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiającego (w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie: 

a) pominięcie jakiejś roboty, 

b) wykonania robót dodatkowych, 

c) zmiany kolejności robót 

d) zmiany terminu wykonania robót (w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę) 

e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla – 

zgodnej z umową realizacji robót. 

Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej – w postaci 

protokołów konieczności zawierających uzasadnienie, odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy, dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego: 

- w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających oraz zamiennych dla robót budowlanych, obowiązkiem inspektora jest weryfikacja, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego następujących materiałów: 

a) Protokoły konieczności sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych zawierające opinię 

i uzasadnienie formalne i rzeczowe wykonania robót wraz z odniesieniem do zastosowania ustawy Pzp, z dołączoną w zależności od potrzeb niezbędną dokumentacją na proponowane przez Wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe i zamienne lub uzupełniające, w tym określenie skutków finansowych 

b) Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawcę robót 

budowlanych roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające 

c) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego lub/i weryfikacja kosztorysu opracowanego przez 

wykonawcę robót. 

- ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych
- przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót, dokonanie w tym samym dniu potwierdzenia ich zakończenia na budowie oraz skontrolowanie operatu kolaudacyjnego w terminie 7 dni od daty dostarczenia ich przez Wykonawcę i po zaaprobowaniu operatu, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego 

- udział w pracach komisji odbioru ostatecznego powołanej przez Zamawiającego i sporządzenie tabelarycznej listą wad i usterek i innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego 

- opiniowanie wniosków w sprawach spornych i roszczeń stron umowy dotyczących Robót 

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy w okresie zimowym (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku wypowiedzenia umowy 

- rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji 

- sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego oraz bieżącej kontroli robót przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, z rejestrowaniem kontroli w Dzienniku Budowy 

- zweryfikowanie kwalifikacji zespołów roboczych i personelu kierowniczego na zgodność z wymaganiami przepisów, zweryfikowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami, zweryfikowanie harmonogramu badań i pomiarów kontrolnych Wykonawcy pod względem rodzaju i ilości dla każdego asortymentu robót i materiałów, w stosunku do wymagań przepisów i warunków technicznych 

- zatwierdzanie receptur i urządzeń technologicznych niezbędnych do realizacji robót (np. rusztowania, pomosty, drogi i stanowiska technologiczne zapewniające dostęp do robót, podpory montażowe i inne) 

- zatwierdzanie wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia 

- prowadzenie systematycznej kontroli cech jakościowych elementów robót i wbudowywanych materiałów w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę, 

- egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy robót 

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc

składowania po zakończeniu robót
- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, wytwórni betonu i mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania 

- inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium własnoręcznym podpisem 

- w przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, inspektor nadzoru zobowiązany jest do zlecenia niezależnemu Laboratorium wykonanie badań dodatkowych 

- uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

- nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji             i dokonywanie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokolarnych odbiorów ich usunięcia 

- oraz pozostałe, nie ujęte powyżej obowiązki wynikające z zobowiązań umownych.
3. Zakres planowanych usług i robót jaki wykona wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” na działce 173/2 w m. Borek.
- wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową wszystkich robót budowlanych, prac montażowych                i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi              (w tym rozruchu i próby eksploatacyjne) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. 

- dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych 

projektów, 

- dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i 

monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni, (na podstawie wykonanego projektu), 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji.
Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiocie zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Oznaczenie CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
IV. Termin wykonania zamówienia.

Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji oraz okres gwarancyjny jaki zaproponuje w swojej ofercie wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wstępnie planuje się realizację inwestycji w okresie do 28 m-cy od daty podpisania umowy                   z Wykonawcą. 

Okres gwarancyjny : min 60 m-cy , max 120 m-cy
V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:

1) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wymaga się posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadania co najmniej 5 letniego doświadczenia w realizacji budowy jako inspektor nadzoru/ kierownik budowy wartości robót budowlanych   przy realizacji robót polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości min. 260 m3/d i wartości min. 3 000 000,00 zł.
2)  sanitarnej wymaga się posiadania uprawnień się do kierowania robotami budowlanymi                 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz posiadania co najmniej 5 letniej praktyki zawodowej przy realizacji robót polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości min. 260 m3/d i wartości min. 3 000 000,00 zł.
3)  elektrycznej wymaga się posiadania uprawnień się do kierowania robotami budowlanymi              w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                i elektroenergetycznych oraz posiadania co najmniej 5 letniej praktyki zawodowej przy realizacji robót polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości min. 260 m3/d i wartości min. 3 000 000,00zł.
4) drogowej wymaga się posiadania uprawnień się do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadania co najmniej 5 letniej praktyki zawodowej przy realizacji robót polegających na budowie lub remoncie dróg.

5) Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2.Posiadania zdolność techniczną lub zawodową
1). Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy : w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. w niniejszym zapytaniu wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych tj. robót polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości min. 260 m3/d i wartości min. 3 000 000,00 zł.
Wykonawca celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania oraz dowody (np. referencje lub inne dokumenty) należytego wykonania każdej z wykazanych usług. Przy czym Wykonawca może wykazać spełnienie tego warunku przez inspektorów nadzoru każdej z branż oddzielnie
3.Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:                                                                                                                                                   - Agnieszka Bronowska - Kierownik Referatu RID tel. 14 68 58 600 wew. 27

- Anna Łucyków – Inspektor w Referacie RID tel. 14 68 58 600 wew. 20
VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.

1) Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

2) Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

5) Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.

6) Ofertę należy złożyć:

· W sekretariacie Urzędu Gminy Rzezawa, pokój nr 24 ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
7) Opakowanie i adresowanie oferty :

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta) zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi Wykonawcy i opisanym: 
	Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
OFERTA na:

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla  zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działce 173/2 w m. Borek”.
- Nie otwierać przed 04.08.2017 r.- godz. 10:00


8) Termin składania ofert upływa w dniu  04.08.2017 r. do godz.   10:00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone
po terminie nie będą uwzględniane.

9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została wyłączona z prowadzonej procedury i została uznana za najkorzystniejszą ofertę (uzyskała największa liczbę punktów)

VIII. Kryteria oceny ofert.

 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1). Cena 90 % (maksymalna liczba punktów 90)                                                                                               2) Ilość nadzorowanych prac o wartości min. 3 000 000,00 zł. 10 % (maksymalna liczba punktów 10)               2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów:                                                    1).Cena (brutto) – 90 %
Sposób obliczenia wg wzoru C = (Cmin/Cof) x 90 pkt                                                                            gdzie:

Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert,

Cof – cena brutto podana w badanej ofercie,

C – ocena łączna za kryterium - cena

Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryteriów będzie oferta o największej liczbie punktów przy czym 1 % = 1 pkt.

2).  Ilość nadzorowanych prac o wartości min. 3 000 000,00 zł i przepustowości min. 260 m³/d       - 1 wielobranżowy nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o wartości robót min. 3 000 000,00 zł                                     i przepustowości min. 260 m³/d  - 0 pkt.
- 2 wielobranżowe nadzory inwestorskie nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o wartości robót min. 3 000 000,00 zł                                 i przepustowości min. 260 m³/d  - 5 pkt.

- 3 wielobranżowe nadzory inwestorskie nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o wartości robót min. 3 000 000,00 zł                             i przepustowości min. 260 m³/d  - 10 pkt.
Ostateczna ilość punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów

uzyskanych w poszczególnych kryteriach tj. C+G = Ł 
gdzie Ł oznacza – sumę ocen łączonych za cenę oraz ilość nadzorowanych prac
C – ocena łączna za kryterium - cena

G – ocena  za kryterium ilość nadzorowanych prac o wartości min. 3 000 000,00 zł i przepustowości min. 260 m³/d       
IX. Wynik postępowania.

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia treści oferty o brakujące dokumenty lub możliwość poproszenia Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty lub brak wyjaśnień oznacza, że oferta nie będzie brała udziału w dalszym etapie procedury zapytania ofertowego, dalszej ocenie.

3) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

X. Załączniki do zapytania
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 –  wzór umowy
Zał. nr 3 – wykaz wykonanych usług                                                                                                          Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zał. nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Zał. Nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Zał. nr 7 – dokumentacja techniczna, STWiORB, przedmiar robót,
ZAAKCEPTOWAŁ:
