UMOWA NR ………/2018

zawarta w dniu ………………………………… w Rzezawie pomiędzy:

Gminą Rzezawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Rzezawa - Mariusza Paleja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rzezawa – Marii Janus

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t. j. z dnia 2017.08.24) - bez stosowania jej przepisów - strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce na szkołę z wydzieleniem części przedszkolnej trzyoddziałowej”.

- Zamawiający oświadcza, że Gmina Rzezawa jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 461, 458/10, 458/13, 460/2 w Dąbrówce.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania niniejszej umowy. Potwierdza ponadto, że za realizację przedmiotu umowy będą odpowiedzialne osoby mające odpowiednie uprawnienia, przygotowanie zawodowe, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednimi materiałami niezbędnymi dla pełnego i prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

- W ramach przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 usługi projektowania obejmują:

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na podstawie projektu koncepcyjnego przebudowy budynku, opracowanego przez zespół uprawnionych architektów oraz inwentaryzacji budowlanej budynku.

- opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego.

- opracowanie wizualizacji – min 3 ujęcia.

- inne niezbędne materiały do przeprowadzenia prac projektowych oraz uzgodnień

z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych.

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Przy czym wykonawca zobowiązuje się do jednokrotnej aktualizacji kosztorysu.

- sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji, w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia 5 nadzorów autorskich na budowie

- udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

- Wykonawca przekaże:

- projekt budowlany  w 5 egz.

- projekt wykonawczy w 3 egz.

- wizualizację w 2 egz.

- STWiORB w 2 egz.

- przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski w 3 egz.

- oprócz wersji papierowej również w formie elektronicznej:

- rysunki w formacie pdf i dwg.

- część opisowa w formacie doc i pdf.

- kosztorysy i przedmiary w formacie pdf i ath.

- dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf.

- pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację 
i powiązanie z wersją papierową dokumentacji projektowej. Wersja na papierze musi być tożsama z wersją elektroniczną.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej konsultacji z Zamawiającym rozwiązań projektowych w ramach opracowywanych projektów.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji  dostępność dla osób 
z niepełnosprawnościami. Należy odnieś się przynajmniej do następujących grup osób niepełnosprawnych:

- osoby głuche

- osoby słabosłyszące

- osoby niewidome

- osoby słabowidzące

- osoby mające problemy z poruszaniem się

- osoby mające ograniczone możliwości poznawcze

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, wykonanego zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, doświadczeniem zawodowym oraz zasadami sztuki architektonicznej i budowlanej, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych oraz najlepiej rozumianym interesem Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części zamówienia osobom trzecim na warunkach określonych w niniejszej umowie, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i potencjał niezbędny do ich wykonania - za uprzednim zawiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,  zaniechania, uchybienia i zaniedbania osób trzecich 
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego  Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

- Wykonawca odpowiada w pełni przed Zamawiającym za realizację zadań powierzonych osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób posiadających wymagane uprawnienia 
do wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnej dyspozycyjności w trakcie trwania postępowania związanego z uzyskaniem zgody na realizację zadania we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie Zamawiającego 
o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w dokumentacji, 
w trakcie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego, odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących dokumentacji 
na zapytania wykonawców robót budowlanych, w formie pisemnej, elektronicznej i fax - 
w ramach wynagrodzenia opisanego w niniejszej umowie.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Opracowanie wizualizacji – termin: 30.05.2018 r.

- Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia lub ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – termin: 29.06.2018 r.

- Opracowanie projektu wykonawczego, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót – termin: 16.07.2018 r.

- Nadzór autorski – prowadzony będzie na bieżąco.

- Zapłata nastąpi po przekazaniu zamawiającemu dokumentów wg. następujących etapów:

- za opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia lub ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – 30% wynagrodzenia brutto

- za pozostałe opracowania – 70% wynagrodzenia brutto

§ 4
WSPÓŁPRACA I UZGODNIENIA

- Koordynatorem prac objętych zamówieniem ze strony Wykonawcy będzie kierownik referatu RID – Agnieszka Bronowska.

- Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie …………………………………

- Na etapie wykonywania dokumentacji Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące merytorycznych rozwiązań projektowych z przedstawicielem zamawiającego p. Agnieszką Bronowską – kierownikiem referatu RID.

- Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie wykonać zmiany w dokumentacji, jeśli na etapie uzyskiwania zgody na realizację inwestycji we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej zajdzie taka konieczność.

§ 5

ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz zgodności z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami i normami. Oświadczenie 
to stanowić będzie integralną część dokumentacji.

- Procedura odbioru dokumentacji będzie odbywała się w następujący sposób:

- przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przekazania

- fakt dokonania odbioru dokumentacji Strony umowy potwierdzą protokołem zdawczo- odbiorczym,

- protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji.

- Wykonawca, zobowiązany jest usunąć wady stwierdzone przez Zamawiającego na etapie odbioru 
w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma.

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- za opracowanie  wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia lub ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę

kwota netto: …………………………………………

(słownie: …………………………… 00/100)

VAT: (23%)

kwota brutto: …………………………………………..

(słownie: …………………………………………………..),

- za pozostałe opracowania:

kwota netto: ……………………………………….

(słownie: …………………………………….00/100)

VAT: (23%)

kwota brutto: …………………………………………

(słownie: ……………………………………………………….).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje opłaty administracyjne oraz wszelkie inne koszty pozyskania danych wyjściowych niezbędnych do sporządzenia kompletnego opracowania, opisanego w § 1.

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z realizacji umowy.

- Strony postanawiają, iż wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, a podstawą ich wystawienia będą obustronnie podpisane bezusterkowe protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

- Zamawiający na podstawie niniejszej umowy nabywa prawa autorskie majątkowe do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy.

- W związku z nabyciem przez Zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowań będących przedmiotem umowy — Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Powyższe ustalenia nie naruszają praw osobistych Wykonawcy do opracowań będących przedmiotem umowy oraz ich części — co powoduje, że nie można usuwać oznaczeń określających autora opracowania.

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu opracowań, o których mowa w § 1, także 
w przypadku rozwiązania umowy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi 
na Zamawiającego, niezależnie od wszystkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe.

- Wykonawca oświadcza, że z dniem protokolarnego przekazania dokumentacji przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji a Zamawiający oświadcza, że prawa te przyjmuje.

- Autorskie prawa majątkowe obejmują następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji wersji papierowej kserowanie 
i skanowanie, wersji elektronicznej — kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD,

- w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:

- użyczenie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na realizację robót w oparciu o dokumentację, innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania nadzoru lub innych opracowań projektowych na zlecenie Zamawiającego, osobom trzecim biorącym udział 
w procesie inwestycyjnym, innym podmiotom i jednostkom, środkom masowego przekazu w wersji papierowej, elektronicznej  za pośrednictwem internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

- wprowadzenie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt. 2 lit. a,

- zamieszczenie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji   za pośrednictwem sieci internet,

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż określony w pkt. 2 — publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
 i w czasie przez siebie wybranym.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu w sposób określony 
w ust. 6 na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny 
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami.

- Przejęcie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji oraz nośników, na których utrwalono dokumentację w ilości określonej w umowie.

- Wykonawca upoważnia również Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy do zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, zezwala na dokonywanie wszelkich zmian, adaptacji dokumentów nią objętych ze względu na cel niniejszej umowy - z zastrzeżeniem ich dokonania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

§ 8

GWARANCJA i RĘKOJMIA ZA WADY

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich wadach dokumentacji dostrzeżonych przez niego.

- Wady dokumentacji projektowej, które zostaną ujawnione w trakcie procedury zamówienia 
na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji zadania na podstawie dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany poprawić w terminie 7 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości 36 miesięcy na dokumentację od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji.

- Okres rękojmi za wady dokumentacji odpowiada okresowi opisanemu w ust. 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji w ustalonym przez Zamawiającego terminie, a w przypadku gdy ich nie usunie, Zamawiający zleci wykonanie dokumentacji zamiennej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

  - Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

  - Zamawiający może Wykonawcy naliczyć kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1,5 % wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego w § 3  niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 1,5 % wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 25 % wartości brutto wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca może naliczyć  Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 25% wartości brutto wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa wysokości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego zastrzeżone kary umowne) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Strony uzgadniają, że w przypadku naliczania kar umownych będą one potrącane w pierwszej kolejności z należności wynikającej z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

ROZWIAZANIE UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- nie podjęcia przez Wykonawcę prac w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy, mimo dodatkowego wezwania,

- zwłoki po stronie Wykonawcy związanej z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego o 10 dni.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia i przekaże go Zamawiającemu wraz z dokumentacją i materiałami bez obowiązku Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający może odmówić przyjęcia dokumentów niekompletnych lub wadliwych. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do prac, od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Odstąpienie to nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej — aneksu pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 																ZAMAWIAJĄCY

SKARBNIK

RADCA PRAWNY