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ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi polegającej na: Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 586 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2087K RZEZAWA – BRZEŹNICA DO BUDYNKU WIEJSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY”.
I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe

Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.

Godziny urzędowania: w poniedziałki w godzinach 900-1700, od wtorku do piątku: 
w godzinach 700-1500.

Strona internetowa: www.rzezawa.pl, e-mail: gmina@rzezawa.pl.
Tel.: 14/6858100, 14/6858120, fax 36
II. Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą. 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 586 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2087K RZEZAWA – BRZEŹNICA DO BUDYNKU WIEJSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY”.
 2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy: 

Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski wraz z koordynowaniem wykonania niezbędnych badań kontrolnych i oceną ich wyników. 

Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się zapewnienie nadzoru nad realizacją wszystkich 

robót budowlanych niezbędnych dla wykonania w/w zadania przez zespół składający się                          z osób/Inspektorów posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a w tym do kierowania:

- w branży drogowej w specjalności inżynieryjnej drogowej , 
- robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

- robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
Koordynator - Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego ma zapewnić swoim Inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego sprawowania nadzoru.

2.1. Do zadań nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: 

1) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie pełnej kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz  urządzeń technicznych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

3. Niezależnie od obowiązków wymienionych w ust. 2  Zleceniobiorca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:

1) zapoznanie się z dokumentacją powierzonego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 ;

2) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zleceniobiorcy, w tym:

a) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych;

b) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

c) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania 
i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy);

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zleceniodawcy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót;

5) branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Zleceniobiorca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału 
z równoczesnym powiadomieniem Zleceniodawcy o zaistniałym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zleceniodawcę na straty - Zleceniobiorca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zleceniodawcy oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

8) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów 
i zaświadczeń wymaganych przez Zleceniodawcę i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;

9) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zleceniodawcę  od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

10) nadzorowanie i pisemne informowanie Zleceniodawcy o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;

11) informowanie Zleceniodawcę o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

12) informowanie Zleceniodawcę o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz 
o terminie wykonania robót zanikających;

13) informowanie Zleceniodawcę o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;                                                                                  14).Zleceniobiorca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zleceniodawcę.
4. Zakres planowanych usług i robót objętych nadzorem kompleksowym dla zadania pn: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 586 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2087K RZEZAWA – BRZEŹNICA DO BUDYNKU WIEJSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY”, zgodnie z dokumentacją projektową:
· Roboty przygotowawcze, 
· Roboty rozbiórkowe istniejących elementów kolidujących z projektowanym zakresem robót w tym wycinka drzew i krzewów, 
· Roboty ziemne, 
· Odwodnienie drogi, 
· Poszerzenie drogi – podbudowa, nawierzchnia i elementy bezpieczeństwa, 
· Wykonanie chodnika, (chodników po obu stronach drogi), 
· Regulacja cieku wodnego i wzmocnienie skarp drogowych, 
· Budowa muru oporowego żelbetowego, 
· Przebudowa ogrodzeń i schodów skarbowych, 
· Remont i zabezpieczenie istniejących w pasie drogi sieci, 
· Budowa oświetlenia ulicznego, 

· Nasadzenie zieleni niskopiennej, 
· Wykonanie stałej organizacji ruchu wg Projektu Docelowej Organizacji Ruchu.

Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiocie zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Oznaczenie CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
IV. Termin wykonania zamówienia.

Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji oraz okres gwarancyjny jaki zaproponował w swojej ofercie wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wstępnie planuje się realizację inwestycji w okresie do  22.10.2018r. od daty podpisania umowy                   z Wykonawcą. 

Okres gwarancyjny : min 60 m-cy .
V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:
-  jedna osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                          w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2017 r., poz. 1332) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi                            w specjalności inżynieryjnej drogowej lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień                i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją                    o podstawie dysponowania. 

-  jedna osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                          w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2017 r., poz. 1332) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi                         w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień          i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją                  o podstawie dysponowania 

-  jedna osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                         w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2017 r., poz. 1332) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi                           w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących          w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania. 

-  jedna osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                        w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2017 r., poz. 1332) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi                             w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych                    i elektroenergetycznych  lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz                   z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia specjalności w przypadku osób (inspektorów nadzoru), które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. 
Aktualne zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów wraz z uprawnieniami

należy dołączyć do składanej oferty (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: 
- Agnieszka Bronowska -    Kierownik Referatu RID tel. 14 68 58 600 wew. 20                                                                                                                                               - Józef Młynarczyk – z-ca  Kierownika Referatu RID tel. 14 68 58 600 wew. 27

VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.

1) Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

2) Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

5) Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.

6) Ofertę należy złożyć:

· W sekretariacie Urzędu Gminy Rzezawa, pokój nr 24 ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
7) Opakowanie i adresowanie oferty :

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta) zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi Wykonawcy i opisanym: 
	Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
OFERTA na:
pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 586 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2087K RZEZAWA – BRZEŹNICA DO BUDYNKU WIEJSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY”.
- Nie otwierać przed 08.03.2018 r.- godz.13:00


8) Termin składania ofert upływa w dniu  08.03.2018 r. do godz.  13:00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone
po terminie nie będą uwzględniane.

9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
11) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została wyłączona z prowadzonej procedury i została uznana za najkorzystniejszą ofertę (uzyskała największa liczbę punktów)

VIII. Kryteria oceny ofert.

 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową.

Podana w ofercie umowna cena za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia jest stała na czas trwania realizacji zamówienia.  

IX. Wynik postępowania.

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
2) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

X. Załączniki do zapytania
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 –  wzór umowy
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zał. nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Zał. nr 5 – dokumentacja techniczna, STWiORB, przedmiar robót,
ZAAKCEPTOWAŁ:
