RIR.7013.4.2016                                                                               Rzezawa, dnia 15.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku Integracji Wiejskiej i Straży Pożarnej w Okulicach Gmina Rzezawa w zakresie utwardzenia, miejsc postojowych.

- Zamawiający

Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku Integracji Wiejskiej i Straży Pożarnej w Okulicach Gmina Rzezawa w zakresie utwardzenia, miejsc postojowych.

.

- Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót będącym załącznikiem do zapytania ofertowego i wizji w terenie. W przedmiarze robót w pozycji 349, 350, 351, 352 należy odliczyć materiał do podbudowy (kruszywo). Zamawiający w swoim zakresie zapewni kruszywo do podbudowy. W pozycji 361 Dostawa i montaż altany proszę policzyć tylko wykonanie pęczków betonowych pod altanę bez montażu altany.

- Przewidywana realizacja zamówienia - rozpoczęcie – kwiecień 2016 r.

- zakończenie – maj 2016 r.

- Płatność nastąpi na podstawie faktury/rachunku końcowego.

- Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół bezusterkowy odbioru robót podpisany przez strony.

- Gwarancja na wykonanie robót wynosi 36 miesiące.

- Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od kwoty brutto.

- Konieczna jest wizja na terenie budynku w celu zapoznania się ze specyfiką budynku i stanem technicznym.

- W zamówieniu publicznym  mogą brać udział wykonawcy, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- złożą ofertę.

- Termin i miejsce składanie ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 29.02.2016 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Rzezawa lub przesłać faxem pod numer: 14-6858100 w.36.

- Ocena ofert

Kryterium oceny ofert jest cena (100%).

- Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem lub telefonicznie.

- Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają:

- Agnieszka Bronowska,

- Zbigniew Łęczek,

- Bernadetta Zaręba.

Załącznik nr 1

Oferta Wykonawcy

Dla Gminy Rzezawa

Ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

Nawiązując do zapytania ofertowego znak: RIR.7013.4.2016 z dnia 15.02.2016 r. oferujemy:

§ 1

- Wykonanie zadania pod nazwą:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku Integracji Wiejskiej i Straży Pożarnej w Okulicach Gmina Rzezawa w zakresie utwardzenia, miejsc postojowych”

- Zakres rzeczowy robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.

- Płatność nastąpi na podstawie faktury/rachunku końcowej, płatnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

- Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru robót podpisany przez obie strony.

- Gwarancja na wykonane roboty 36 miesiące.

- Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Za opóźnienia w wykonaniu zamówienia będą naliczone kary umowne w wysokości 0,5 % kwoty brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Przedmiot zamówienia określa się następująco:

A/ cena wykonania zamówienia - wynosi netto ………… …………………….zł

(słownie:……………………………………………………………………………...)

Podatek VAT……………%

Cena brutto ………………………..zł

(słownie:……………………………………………………………………………….)

zgodnie z załączoną dokumentacja projektową i przedmiarem robót.

- Cena obejmuje wynagrodzenie kosztorysowe za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu oferty opisanego w pkt 1 wraz                   z utylizacją materiałów z rozbiórki.

§ 2

Oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy, z istotnymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

§ 3

- Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami

- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót

- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego.

………………………………….…

Data i podpis oferenta