Znak: GOPS 271/1/2016                                                                      Rzezawa, dnia 18.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót remontowo – budowlanych budynku zniszczonego podczas styczniowego pożaru w Rzezawie przy ul. Długiej.

- Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo – budowlanych budynku zniszczonego podczas styczniowego pożaru w Rzezawie przy ul. Długiej.

- Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót remontowo – budowlanych: dach (więźba 
i pokrycie – blacha trapezowa …m2), częściowa wymiana legarów (drewniany strop - powała), komin, podbetonka i wylewka (podłoga), okna 2 sztuki, drzwi 2 sztuki (wejściowe i wewnętrzne), ściany i sufit (regipsy ok. 140 m2), rozbiórka i wypełnienie ubytku w ścianach, malowanie.

- Konieczna wizja w terenie w celu zapoznania się ze specyfiką budynku 
i stanem technicznym.

- Przewidywana realizacja zamówienia - rozpoczęcie – marzec 2016 r.

- zakończenie – marzec 2016 r.

- Płatność nastąpi na podstawie faktury/rachunku końcowego.

- Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół bezusterkowy odbioru robót podpisany przez strony.

- Gwarancja na wykonanie robót wynosi 36 miesiące.

- Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od kwoty brutto.

- W zamówieniu publicznym  mogą brać udział wykonawcy, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- złożą ofertę.

- Termin i miejsce składanie ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 26.02.2016 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Rzezawa lub przesłać faxem pod numer: 14-6858100 w.36.

- Ocena ofert

Kryterium oceny ofert jest cena (100%).

- Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem lub telefonicznie.

- Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają:

- Leokadia Cierniak.

Załącznik nr 1

Oferta Wykonawcy

Dla Gminy Rzezawa

Ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

Nawiązując do zapytania ofertowego znak: GOPS 271/1/2016 z dnia 17.02.2016 r. oferujemy:

§ 1

- Wykonanie zadania pod nazwą:

Wykonanie robót remontowo – budowlanych budynku zniszczonego podczas styczniowego pożaru w Rzezawie przy ul. Długiej.

- Zakres rzeczowy robót budowlanych zgodnie z opisem i wizją w terenie.

- Płatność nastąpi na podstawie faktury/rachunku końcowej, płatnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

- Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru robót podpisany przez obie strony.

- Gwarancja na wykonane roboty 36 miesiące.

- Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Za opóźnienia w wykonaniu zamówienia będą naliczone kary umowne w wysokości 0,5 % kwoty brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Przedmiot zamówienia określa się następująco:

A/ cena wykonania zamówienia - wynosi netto ………… …………………….zł

(słownie:……………………………………………………………………………...)

Podatek VAT……………%

Cena brutto ………………………..zł

(słownie:……………………………………………………………………………….)

zgodnie z załączonym opisem i wizją w terenie.

- Cena obejmuje wynagrodzenie kosztorysowe za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu oferty opisanego w pkt 1 wraz                   z utylizacją materiałów z rozbiórki.

§ 2

Oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy, z istotnymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

§ 3

- Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami

- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót

- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego.

………………………………….…

Data i podpis oferenta