U  M  O  W  A      N R.  …………….
Zawarta w Urzędzie Gminy Rzezawa w dniu : 28 maj  2016 r. pomiędzy:

Zamawiającym – Gminą Rzezawa, reprezentowanym przez:

-  Mariusz Palej      -  Wójt  Gminy Rzezawa,
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Pani Marii Janus
a 

Wykonawcą :  ……………………………………………………………………                      z siedzibą …………………………………………….. reprezentowanym   przez:
- …………………………………………………………………………………..
Została  zawarta umowa o następującej treści:

§.1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Rzezawa.
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy drogi wymagające remontów oraz zakres jaki będzie wykonywany w poszczególnych technologiach opisanych w SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie określonym w §. 2, pkt.2 niniejszej umowy.  

§.2

1. Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. Przekazanie terenu robót nastąpi do dnia: ……………………………….. .
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia:  30 maj 2016r.
§.3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ceny jednostkowe wykonania 1 m2 remontu w wysokości:

-  remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej  masą asfaltową  gr. 5 cm. po zawałowaniu z mechanicznym obcięciem krawędzi wyboi 

cena                 netto ……….. zł./m2 (słownie: ………………………….)  a z 23% podatkiem VAT  ………….. zł.  (słownie: ……………………………… zł.)
- remont cząstkowy jak wyżej z ręcznym oskardowaniem krawędzi wyboi:
cena netto …………. zł.  (słownie: ……………………… zł.) a z 23% podatkiem VAT  ………… zł. (słownie: ……………………………………………… zł.)

- jednokrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej 1,7 kg./m2 oraz grysów 2/5mm w ilości 32 kg./m2

Cena netto: ………… zł. (słownie: …………………………. zł.),  a z 23% podatkiem VAT …………… zł. (słownie:  ………………………………………….. zł.)
- dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowych w ilości 4,5 kg./m2 oraz grysow 2/5mm w ilości 32 kg./m2

Cena netto:………… zł.. (słownie: ……………………….. zł.) a z 23 % podatkiem VAT ………… zł. (słownie: ………………………………… zł.)

2. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu całości robót i usunięciu ewentualnych usterek, w oparciu o podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego oraz kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o faktyczny obmiar robót.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót z uwzględnieniem postanowień §.1.

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.

5. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, po dokonaniu rozliczeń o których mowa w §.3, pkt.2 niniejszej umowy.

6. Wykonanie robót uzupełniających w zakresie nie objętym niniejszą umową może nastąpić jedynie na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego.                               Wartość tych robót zostanie ustalona w oparciu obmiar robót oraz czynniki cenotwórcze przedstawione w ofercie Wykonawcy na realizację robót podstawowych .
§.4
1. Podstawą dokonania odbioru robót będzie pisemne zgłoszenie Wykonawcy                       o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

2. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaję się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§.5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:                                                                          -  Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §. 3, pkt.1 za każdy dzień zwłoki.                                           -  Za opóżnienie w usunięciu wad stwierdzonych okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0.5% wynagrodzenia brutto , określonego w §.3, pkt.1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wad.                                                                                            -  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto , określonego w §.3, pkt.1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto , określonego w §.3, pkt.1,
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych.
§.7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
§.8
Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. -           Prawo zamówień publicznych
§.9
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy
   Zamawiający :                                                                   Wykonawca:

 ………………………………                                                ……………………………

