UMOWA nr ……  /2016

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ………. października 2016r. w Rzezawie, pomiędzy: 

Gminą Rzezawa – Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa reprezentowaną przez: Pana Mariusza Paleja – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Marii Janus, zwaną dalej Zleceniodawcą,

a 

 ………………………………………………zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) - bez stosowania jej przepisów - strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia wielobranżowego  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn :
„Rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo – sportową z zapleczem oraz remontem boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, gmina Rzezawa”
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi wynikającymi z dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego 
oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego i umowy z wykonawcą robót budowlanych.
3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności: 
1) Reprezentowanie Zleceniodawcy na terenie robót przez sprawowanie kontroli prawidłowości  robót budowlanych pod  względem  technicznym, zgodności ze zgłoszeniem robót budowlanych i kosztorysem oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

2) Konsultacja, weryfikacja kosztorysów i innych dokumentacji technicznych;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

4) Sprawdzania  jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania  wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5) Sprawdzania  i  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych itp.;

6) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym;

7) Informowanie Zleceniodawcy o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji;

8) Nadzór i kontrola nad prawidłowością wykonywania robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę;

9) Wydawanie poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;
10) Żądania od wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
11) Informowanie Zleceniodawcy o wszystkich zmianach zachodzących w trakcie realizacji inwestycji, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy Inspektor nie może podjąć żadnych działań związanych z dalszą realizacją inwestycji;
12) Informowania na bieżąco  Zleceniodawcy o swoich czynnościach związanych                         z nadzorowaniem inwestycją;

13) Wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zleceniodawcę a dotyczących nadzorowanej inwestycji.

4. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa  dokumentacja opisana w ust. 2 ww. umowy, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane, które są znane Zleceniodawcy.

§ 2
1. Zleceniobiorca oświadcza, że zapewni nadzór inwestorski we wszystkich branżach w/w zadania, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Zleceniodawca wyraża zgodę na powierzenie wykonania zobowiązania określonego niniejszą umową osobom trzecim w zakresie nadzoru branży sanitarnej i nadzoru branży elektrycznej.

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 3
1. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego stanowiące przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywał od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia faktycznego zakończenia robót.
2. Nadzór inwestorski prowadzący będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
3. Termin zakończenia robót 30.09.2019r. 
4. Termin skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 30.09.2019r. wraz z rozliczeniem finansowym zadania.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usunięciu usterek oraz odbiorów w okresie gwarancyjnym.
§ 4
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………….. zł brutto (słownie : ………………….), które nie może ulec podwyższeniu. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 będzie wypłacone w latach : 2016 – 2019r. proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót i faktycznie wykonanymi i odebranymi robotami przez inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zakresu zmniejszenia robót.

4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku Zleceniobiorcy, przelewem na konto bankowe wskazane w rachunku.
§ 5
1.  Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.

2) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy,

3) Za nienależycie wykonaną pracę Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Zleceniobiorca ponosić będzie względem Zleceniodawcy odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

3. Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych.
§ 6
1.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

3.   Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Zleceniodawcy.

4.   Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarz dla Zleceniodawcy oraz 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA                                                                    ZLECENIOBIORCA    
 …………………………………                                       ………………………………….         

